关于迅速排查危化品类中小企业安全生产隐患的通知

各开发区、各街镇及有关单位：

近日，应急管理部对我区危险化学品企业进行随机检查，检查中发现天津市众邦化工有限公司存在重大安全隐患问题，安全措施严重缺失。顺清常务副市长批示：“对此类问题，请应急管理局与新区一道，地毯式排查，不合规的危化品生产、经营、储存企业一律关闭、停产，直至整改达标”。茂荣区长批示：“严肃果断迅速处理众邦化工问题，举一反三，开展彻底大排查，不许再有此类问题存在”。

此次检查暴露出危化品中小企业存在的重大安全隐患问题，说明我区部分企业主要负责人和部分街镇部门负责同志政治意识不强，对市委、市政府的安全部署理解不到位，主动担当意识不足，安全生产主体责任人员和监管人员依然存在作风漂浮，工作不实问题。

习近平总书记指出：“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”，新区各开发区、各街镇分管负责同志和安全监管人员，各企业主要负责人和安全管理人员，一定要吸取江苏响水“ 3 · 21 ”特别重大火灾爆炸事故、河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂 “7·19”重大爆炸事故教训，针对此次应急管理部随机检查发现的问题，务必从即日起，深入贯彻落实区委、区政府工作部署，按照区安委会《关于开展“防风险保平安迎大庆”安全隐患排查整治专项行动的通知》要求，迅速对全区所有危化品类中小企业安全生产隐患进行排查。务必做到工作作风务实，隐患排查工作扎实，隐患整改结果真实。

一、排查重点

全区危化品类中小企业，重点检查工艺落后、没建立安全管理体系、存在重大隐患或隐患长期不整改的企业。

二、排查分工

成立以单玉厚同志为组长、马继正同志为副组长的专项执法检查组。

检查组下设3个工作小组，其中区应急管理局危化室1个、区安全生产执法监察大队2个，每个检查组配备2-3名化工专家。对各街镇重点危化企业进行检查（检查分工见附件）。

各开发区、各街镇对辖区内危化品类中小企业进行全覆盖检查，同时对危化品非法生产、经营、储存等行为进行打击。

三、时间节点及工作安排

（一）动员部署和企业自查阶段（8月6日至8月20日）

各开发区、各街镇迅速进行动员部署，督促企业开展自查自纠，认真进行隐患排查治理，及时消除安全隐患。

（二）分级检查阶段（8月21日至9月30日）

各开发区、各街镇对本辖区内企业开展检查，区应急管理局危化室、区安全生产执法监察大队检查组按照分工对企业开展检查。

四、工作要求

1.各检查小组（危化室、区安全生产执法监察大队）务必高度重视，按照执法检查分工，开展专项执法行动，确保各小组分工内危化品企业全覆盖，并督促企业落实隐患整改。

2.各开发区、各街镇要成立辖区内危化企业执法检查组，对辖区内危化品类中小企业逐一排查，有不规范不合规的企业，一律停产整顿直至达标，整顿仍不合格的，依法依规进行关闭；对于存在安全隐患的企业，要严格执法，并督促落实隐患整改，达到处罚标准的依法进行行政处罚。

请各开发区、各街镇、区安全生产执法监察大队及时总结工作中的成效和问题，并将工作进展情况于每月15号、30号11:00前，报送区应急管理局（电子邮箱：bhaj002@163.com）。

附件：1.顺清副市长、茂荣区长在《信息参考》总第69期上的批示

2.执法检查分工

天津市滨海新区安全生产委员会

2019年8月2日

（联系人：刘凡，电话：65305624）

（此件主动公开）